- الفكرة العامة

- النظام اليوم هو عبارة منصة ويب تشغيلية كاملة لإدارة تمارين لعبات الحرب وتمارين الجاهزية من التخطيط حتى التقييم والتحليل عبر الأدوار المذكورة أدناه.

الأدوار الرئيسية للنظام ونسبة الإنجاز.

- إدارة النظام (نسبة الإنجاز 100%)

- إنشاء تمرين جديد وفتح/استيراد تمارين سابقة. (منجز)

- ضبط الأهداف التدريبية وقوائم الوحدة المتدربة والمحكمين. (منجز)

- بنك المعلومات (مراحل، وحدات، ملفات، مجرى أحداث، قوائم إجراءات). (منجز)

- تنظيم المعركة. (منجز)

- إدارة المستخدمين والصلاحيات. (منجز)

- إدارة قوائم التقييم والمعاضل على مستوى الإدارة. (منجز)

- مسح بيانات التمرين مع أرشفة اختيارية. (منجز)

- التخطيط (نسبة الإنجاز 60%)

- مجرى الأحداث والمعاضل (إنشاء، ربط، توزيع على المحكمين، استيراد من Word/ بنك المعلومات). (منجز)

- إنشاء قوائم تقييم الإجراءات. (قيد الإنشاء)

- إنشاء قوائم التقييم. (منجز)

- متابعة المهام غير المكتملة. (منجز)

- الصورة العامة للمعركة. (خطة مستقبلية)

- إسناد مهام جديدة. (قيد الإنشاء)

- المحكمين (نسبة الإنجاز 80%)

- عرض مجرى الأحداث والمعاضل والمواد المرتبطة. (منجز)

- تعبئة قوائم تقييم الإجراءات. (منجز)

- تعبئة قوائم التقييم. (منجز)

- التوثيق المرئي. (قيد الإنشاء)

- متابعة المهام غير المكتملة. (منجز)

- كبير المحكمين (نسبة الإنجاز 100%)

- اعتماد قوائم التقييم. (منجز)

- اعتماد قوائم تقييم الإجراءات (مجرى الأحداث والمعاضل). (منجز)

- السيطرة (نسبة الإنجاز 40%)

- عرض نتائج التقييم. (منجز)

- موقف قوائم التقييم والمهام غير المكتملة. (منجز)

- أبرز الإيجابيات والسلبيات. (قيد الإنشاء)

- موقف التوثيق المرئي. (قيد الإنشاء)

- الصورة العامة للمعركة وإسناد المهام. (خطة مستقبلية)

- المحللون (نسبة الإنجاز 30%)

- معايير التقييم. (منجز)

- التقييم النهائي (تقرير نهائي بالوحدات والمراحل). (منجز)

- عرض نتائج التقييم. (منجز)

- تحليل وتقييم المحكمين. (قيد الإنشاء)

- الإيجابيات والسلبيات. (قيد الإنشاء)

- المهام غير المكتملة. (منجز)

- مراجعة ما بعد العمل. (خطة مستقبلية)

- آلية عمل النظام أثناء تنفيذ التمارين (باختصار)

- إدارة النظام تنشئ التمرين وتضبط البيانات الأساسية وبنك المعلومات.

- فريق التخطيط يبني مجرى الأحداث وقوائم التقييم ويوزّع المهام.

- فريق المحكمون يعبّئون القوائم والتوثيق.

- كبير المحكمين يعتمد القوائم.

- فريق السيطرة تراقب الموقف والنتائج.

- فريق المحللون يحللون النتائج ويقومون بإعداد التقييم النهائي والتقارير.

- ما لم يُنجَز بعد كمستخدم

تطبيق التابلت (Flutter): شاشة MainPage فقط للمعاينة، غير مربوطة بالسيرفر ولا تستبدل واجهة الويب حالياً

تطبيق التابلت القديم (Android) أُزيل من المشروع

باختصار: النظام اليوم منصة ويب تشغيلية كاملة للتمرين والتقييم عبر الأدوار السبعة أعلاه؛ عمل التابلت ما زال في بدايته ولم يُدمج بعد في سير العمل الفعلي.